|  |  |
| --- | --- |
| **ШАПКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ****ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ****АДМИНИСТРАЦИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**25.12.2019 № 210О внесении изменений в муниципальную программу«Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2019-2024 годыВ соответствии Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской областиПОСТАНОВЛЯЮ:1. Изложить Паспорт муниципальной программы «Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2019-2024 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изложить приложение №1 «Мероприятия программы Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» и приложение №2 «Сроки и этапы программы Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Изложить «Сводную таблицу по приложению №2 «Сроки и этапы реализации программы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.

 Глава администрации М.С. НемешевПолежаева

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2019 № 210 |

**Паспорт муниципальной программы Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области**  |
|  |  |  |  |  |
| Полное наименование | **Муниципальная программа "Газификация территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"**  |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по вопросам ЖКХ и благоустройства  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  | Реализация государственной политики по обеспечению населения Шапкинского сельского поселения Тосненского района природным газом;- газификация природным газом всех населенных пунктов Шапикнского сельского поселения Тосненского района;- обеспечение природным газом объектов жилищно-коммунального хозяйства;- повышение уровня и качества жизни сельского населения;- улучшение экологической обстановки. |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации;- строительство распределительных газовых сетей для потребления природного газа населением;- обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями являются:**-**количество газифицированных населенных пунктов;- количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;- количество квартир в многоквартирных домах, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения;- перевод котельных, работающих на природном газе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего, руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета поселения | 10 084 539,05 | 15000,00 | 2 573 208,15 | 766 238,82 | 2 191790,5 | 1 361 490,49 | 3 176 806,09 |
| Средства областного бюджета \* | 191 649 140,95 | 285 000,00 | 48 863 954,22 | 14 558 536,97 | 41 714 019,66 | 25 868 319,42 | 60 359 310,68 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 201 733 680,00 | 300 000,00 | 51 437 162,37 | 15 324 775,79 | 43 905 810,16 | 27 229 809,91 | 63 536 121,77 |
| \* при наличии финансирования из областного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация настоящей Программы позволит:- провести работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты; - произвести работы по строительству *шести* распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;- создать условия для перевода котельных на природный газ в п.Шапки.  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| Приложение № 1Мероприятия программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселенияТосненского района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   |
|  | **1** | **Газификация ИЖС д. Белоголово (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **6 459 940,00** | **100 000,00** | **2 666 988,21** | **1 107 885,54** | **2 585 066,25** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **323 222,02** | **5 000,00** | **133 574,41** | **55 394,30** | **129 253,31** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **6 136 717,98** | **95 000,00** | **2 533 413,80** | **1 052 491,24** | **2 455 812,94** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Иные источники | 2019-2022 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 2 046 988,21 | 100 000,00  | 1 946 988,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 102 574,41 | 5 000,00  | 97 574,41  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 1 944 413,80 | 95 000,00  | 1 849 413,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2019-2020 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 1.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 720 000,00 | 0,00  | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2020 | 36 000,00  | 0,00  | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2020 | 684 000,00  | 0,00  | 684 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 1.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 3 692 951,79  | 0,00  | 0,00  | 1 107 885,54  | 2 585 066,25  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 184 647,61  | 0,00  | 0,00  | 55 394,30  | 129 253,31  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 3 508 304,18  | 0,00  | 0,00  | 1 052 491,24  | 2 455 812,94  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **2** | **Газификация ИЖС д. Ерзуново ( 1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **4 713 110,00**  | **0,00**  | **1 892 405,50**  | **0,00**  | **480 000,00**  | **702 211,62**  | **1 638 492,88**  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **235 880,52**  | **0,00**  | **94 845,30**  | **0,00**  | **24 000,00**  | **35 110,58**  | **81 924,64**  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **4 477 229,48**  | **0,00**  | **1 797 560,20**  | **0,00**  | **456 000,00**  | **667 101,04**  | **1 556 568,24**  |  |
|  | Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | 2.1. | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 1 892 405,50  | 0,00  | 1 892 405,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 94 845,30  | 0,00  | 94 845,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 1 797 560,20  | 0,00  | 1 797 560,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 2.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 480 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 480 000,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2022 | 24 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 24 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2022 | 456 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 456 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 2.3. | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 2 340 704,50  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 702 211,62  | 1 638 492,88  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 117 035,22  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35 110,58  | 81 924,64  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 2 223 669,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 667 101,04  | 1 556 568,24  |  |
|  | Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **3** | **Газификация ИЖС д. Сиголово (1 очередь)**  | **Итого** | 2021-2024 | **13 519 830,00**  | **0,00**  | **4 568 767,98**  | **0,00**  | **1 188 000,00**  | **2 328 948,62**  | **5 434 113,40**  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **672 716,50**  | **0,00**  | **228 663,40**  | **0,00**  | **55 900,00**  | **116 447,43**  | **271 705,67**  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **12 847 113,50**  | **0,00**  | **4 340 104,58**  | **0,00**  | **1 132 100,00**  | **2 212 501,19**  | **5 162 407,73**  |  |
|  | Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | 3.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 4 568 767,98  | 0,00  | 4 568 767,98  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 228 663,40  | 0,00  | 228 663,40  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 4 340 104,58  | 0,00  | 4 340 104,58  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 3.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 1 188 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 188 000,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2022 | 55 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 900,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2022 | 1 132 100,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 132 100,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 3.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 7 763 062,02  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 328 948,62  | 5 434 113,40  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 388 153,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 116 447,43  | 271 705,67  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 7 374 908,92  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 212 501,19  | 5 162 407,73  |  |
|  | Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **4** | **Газификация ИЖС д. Надино (1 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **21 735 420,00**  | **0,00**  | **7 252 889,80**  | **0,00**  | **2 040 000,00**  | **3 732 759,07**  | **8 709 771,13**  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **1 086 996,00**  | **0,00**  | **362 869,49**  | **0,00**  | **102 000,00**  | **186 637,95**  | **435 488,56**  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **20 648 424,00**  | **0,00**  | **6 890 020,31**  | **0,00**  | **1 938 000,00**  | **3 546 121,12**  | **8 274 282,57**  |  |
|  | Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | 4.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 7 252 889,80  | 0,00  | 7 252 889,80  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 362 869,49  | 0,00  | 362 869,49  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 6 890 020,31  | 0,00  | 6 890 020,31  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 4.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 040 000,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2022 | 102 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 102 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2022 | 1 938 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 938 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 4.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 12 442 530,20  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 732 759,07  | 8 709 771,13  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 622 126,51  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 186 637,95  | 435 488,56  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 11 820 403,69  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 546 121,12  | 8 274 282,57  |  |
|  | Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **5** | **Газификация ИЖС д. Староселье (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **14 660 910,00**  | **100 000,00**  | **4 204 966,54**  | **3 106 783,04**  | **7 249 160,42**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **733 270,51**  | **5 000,00**  | **210 473,33**  | **155 339,16**  | **362 458,02**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **13 927 639,49**  | **95 000,00**  | **3 994 493,21**  | **2 951 443,88**  | **6 886 702,40**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | Иные источники | 2019-2022 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | 5.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 3 584 966,54  | 100 000,00  | 3 484 966,54  | 0,00  | 0,00  |   |   |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 179 473,33  | 5 000,00  | 174 473,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 3 405 493,21  | 95 000,00  | 3 310 493,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2019-2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 5.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 720 000,00  | 0,00  | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2020 | 36 000,00  | 0,00  | 36 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2020 | 684 000,00  | 0,00  | 684 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 5.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 10 355 943,46  | 0,00  | 0,00  | 3 106 783,04  | 7 249 160,42  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 517 797,18  | 0,00  | 0,00  | 155 339,16  | 362 458,02  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 9 838 146,28  | 0,00  | 0,00  | 2 951 443,88  | 6 886 702,40  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 6 | **Газификация ИЖС п.Шапки (1 очередь)** | **Итого** | 2019-2022 | **50 324 570,00**  | **100 000,00**  | **13 190 879,30**  | **11 110 107,21**  | **25 923 583,49**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2019-2022 | **2 516 453,50**  | **5 000,00**  | **659 768,97**  | **555 505,36**  | **1 296 179,17**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2019-2022 | **47 808 116,50**  | **95 000,00**  | **12 531 110,33**  | **10 554 601,85**  | **24 627 404,32**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | Иные источники | 2019-2022 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | 6.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2019-2020 | 10 290 879,30  | 100 000,00  | 10 190 879,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2019-2020 | 514 768,97  | 5 000,00  | 509 768,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2019-2020 | 9 776 110,33  | 95 000,00  | 9 681 110,33  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2019-2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 6.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2020 | 3 000 000,00  | 0,00  | 3 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2020 | 150 000,00  | 0,00  | 150 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2020 | 2 850 000,00  | 0,00  | 2 850 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2020 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 6.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 37 033 690,70  | 0,00  | 0,00  | 11 110 107,21  | 25 923 583,49  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 1 851 684,53  | 0,00  | 0,00  | 555 505,36  | 1 296 179,17  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 35 182 006,17  | 0,00  | 0,00  | 10 554 601,85  | 24 627 404,32  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | **7** | **Газификация ИЖС п.Шапки (2 очередь)** | **Итого** | 2021-2024 | **90 319 900,00**  | **0,00**  | **17 660 265,04**  | **0,00**  | **4 440 000,00**  | **20 465 890,60**  | **47 753 744,36**  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2024 | **4 515 995,00**  | **0,00**  | **883 013,25**  | **0,00**  | **222 000,00**  | **1 023 294,53**  | **2 387 687,22**  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2024 | **85 803 905,00**  | **0,00**  | **16 777 251,79**  | **0,00**  | **4 218 000,00**  | **19 442 596,07**  | **45 366 057,14**  |  |
|  | Иные источники | 2021-2024 | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  | 7.1 | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2021-2022 | 17 660 265,04  | 0,00  | 17 660 265,04  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2021-2022 | 883 013,25  | 0,00  | 883 013,25  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2021-2022 | 16 777 251,79  | 0,00  | 16 777 251,79  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2021-2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 7.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** | 2022 | 4 440 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 440 000,00  | 0,00  | 0,00  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2022 | 222 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 222 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2022 | 4 218 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 218 000,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | Иные источники | 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  | 7.3 | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | 2023-2024 | 68 219 634,96  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 465 890,60  | 47 753 744,36  |   |
|  | Средства бюджета поселения | 2023-2024 | 3 410 981,75  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 023 294,53  | 2 387 687,22  |  |
|  | Средства бюджета ЛО | 2023-2024 | 64 808 653,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 442 596,07  | 45 366 057,14  |  |
|  | Иные источники | 2023-2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
|  |  | **Всего по программе** | **Итого** |   | **201 733 680,00**  | **300 000,00**  | **51 437 162,37**  | **15 324 775,79**  | **43 905 810,16**  | **27 229 809,91**  | **63 536 121,77**  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |   | **10 084 534,05**  | **15 000,00**  | **2 573 208,15**  | **766 238,82**  | **2 191 790,50**  | **1 361 490,49**  | **3 176 806,09**  |  |
|  |  | Средства бюджета ЛО |   | **191 649 145,95**  | **285 000,00**  | **48 863 954,22**  | **14 558 536,97**  | **41 714 019,66**  | **25 868 319,42**  | **60 359 315,68**  |  |
|  |  | Иные источники |   | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  |  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | *47 297 162,37*  | *300 000,00*  | *46 997 162,37*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |   | *2 366 208,15*  | *15 000,00*  | *2 351 208,15*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  | Средства бюджета ЛО |   | *44 930 954,22*  | *285 000,00*  | *44 645 954,22*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  | Иные источники |   | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | **Итого** |   | *12 588 000,00*  | *0,00*  | *4 440 000,00*  | *0,00*  | *8 148 000,00*  | *0,00*  | *0,00*  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |   | *625 900,00*  | *0,00*  | *222 000,00*  | *0,00*  | *403 900,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  | Средства бюджета ЛО |   | *11 962 100,00*  | *0,00*  | *4 218 000,00*  | *0,00*  | *7 744 100,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  | Иные источники |   | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** |   | *141 848 517,63*  | *0,00*  | *0,00*  | *15 324 775,79*  | *35 757 810,16*  | *27 229 809,91*  | *63 536 121,77*  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения |   | *7 092 425,90*  | *0,00*  | *0,00*  | *766 238,82*  | *1 787 890,50*  | *1 361 490,49*  | *3 176 806,09*  |   |
|  |  | Средства бюджета ЛО |   | *134 756 091,73*  | *0,00*  | *0,00*  | *14 558 536,97*  | *33 969 919,66*  | *25 868 319,42*  | *60 359 315,68*  |   |
|  |  | Иные источники |   | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  | *0,00*  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 этап Газификации Шапкинского сельского поселения** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год |
| 1 |  **д. Белоголово**  | 2 046 988,21 | 720 000,00 | 3 692 951,79 | **6 459 940,00** | 2019 -2022 |
| 2 | **д. Староселье**  | 3 584 966,54 | 720 000,00 | 10 355 943,46 | **14 660 910,00** |  2019 -2022  |
| 3 | **д. Шапки (1 очередь)** | 10 290 879,30 | 3 000 000,00 | 37 033 690,70 | **50 324 570,00** | 2019 -2022 |
| **Итого по 1 этапу** в т.ч. по годам | **15 922 834,05** | **4 440 000,00** | **51 082 585,95** | **71 445 420,00** | **2019-2022** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 300 000,00 |  |  | 31 6500,00 |
| 2020 | 15 622 834,05 | 4 440 000,00 |  | 20 046 334,05 |
| 2021 |  |  | 15 324 775,79 | 15 324 775,79 |
| 2022 |  |  | 35 757 810,16 | 35 757 810,16 |

**2 этап Газификации Шапкинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Газификация ИЖС**  | ПИР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту "Распределит. газопровод среднего давления для газификации инд. жилых домов (в т.ч. ПИР)" | **Итого** | Год |
| 1 | **д. Ерзуново** | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** | 2021 -2024 |
| 2 | **д. Сиголово** | 4 568 767,98 | 1 188 000,00 | 7 763 062,02 | **13 519 830,00** | 2021 -2024 |
| 3 | **д. Надино** | 7 252 889,80 | 2 040 000,00 | 12 442 530,20 | **21 735 420,00** | 2021 -2024 |
| 4 | **д. Шапки (2 очередь)** | 17 660 265,04 | 4 440 000,00 | 68 219 634,96 | **90 319 900,00** | 2021 -2024 |
| **Итого по 2 этапу** | **31 374 328,32** | **8 148 000,00** | **90 765 931,68** | **130 288 260,00** | 2021 -2024 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 31 374 328,32 |  |  | 31 374 328,32 |
| 2021 |  |  |  | 0,00 |
| 2022 |  | 8 148 000,00 |  | 8 148 000,00 |
| 2023 |  |  | 27 229 809,91 | 27 229 809,91 |
| 2024 |  |  | 63 536 121,77 | 63 536 121,77 |

Сводная таблица по приложению № 2

Сроки и этапы реализации программы "Газификация территории Шапкинского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект | очередь строительства | ПИР по объекту | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | СМР по объекту | Итогоруб. | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Белоголово | 1 | 2 046 988,21 | 720 000,00 | 3 692 951,79 | **6 459 940,00** | 100 000,00  | 2 666 988,21  | 1 107 885,54  | 2 585 066,25  |   |   |
| Ерзуново | 1 | 1 892 405,50 | 480 000,00 | 2 340 704,50 | **4 713 110,00** |   | 1 892 405,5  | 0,00  | 480 000,00 | 702 211,62  | 1 638 492,88  |
| Сиголово | 1 | 4 568 767,98 | 1 188 000,00 | 7 763 062,02 | **13 519 830,00** |   | 4 568 767,98  | 0,00  | 1 188 000,00 | 2 328 948,62  | 5 434 113,40  |
| Надино | 1 | 7 252 889,80 | 2 040 000,00 | 12 442 530,20 | **21 735 420,00** |   | 7 252 889,80  | 0,00  | 2 040 000,00 | 3 732 759,07  | 8 709 771,13  |
| Староселье | 1 | 3 584 966,54 | 720 000,00 | 10 355 943,46 | **14 660 910,00** | 100 000,00  | 4 204 966,54  | 3 106 783,04  | 7 249 160,42  |   |   |
| Шапки | 1 | 10 290 879,30 | 3 000 000,00 | 37 033 690,70 | **50 324 570,00** | 100 000,00  | 13 190 879,30  | 11 110 107,21  | 25 923 583,49  |   |   |
| Шапки | 2 | 17 660 265,04 | 4 440 000,00 | 68 219 634,96 | **90 319 900,00** |   | 17 660 265,04  |  0,00  | 4 440 000,00  | 20 465 890,60  | 47 753 744,36  |
| **Итого** |  | **47 297 162,37** | **12 588 000,00** | **141 848 517,63** | **201 733 680,00** | 300 000,00  | 51 437 162,37  | 15 324 775,79  | 43 905 810,16  | 27 229 809,91  | 63 536 121,77  |