ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к соглашению № 3/190  от «18» февраля 2019г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету

муниципального образования

Шапкинское сельского поселения Тосненского района

Ленинградской области

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров

муниципальных образований Ленинградской области»

Санкт-Петербург                                                                                                   «20» июня 2019г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Шапкинское сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы администрации Немешева Мерхайдара Сямиуловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем.

- Приложение № 1 к Соглашению   №3/190  от «18» февраля 2019г.   изложить в новой редакции (приложение №1).

- Приложение № 2 к Соглашению   №3/190  от «18» февраля 2019г. изложить в новой редакции (приложение №2).

- Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением № 3/190  от «18» февраля 2019г.

- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения № 3/190  от «18» февраля 2019 г., и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Администрация Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области ______________ (Бурак Л.В.) «____» _________________ 2019 года М.П. | Глава администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ___________________ (Немешев М.С.) «___» ______________ 2019 года М.П. |

Приложение №1

к дополнительному соглашению№1

от «20» июня 2019 г.

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки | шт. (деревья) кв. м. (кустарники) | 117 100 |
| 2. | Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки | шт. | 8 |

Приложение №2

к дополнительному соглашению№1

от «20» июня 2019 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

Администрации муниципального образования

Шапкинское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2019 год |
| 1. | Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки | 2-3 квартал 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки |
| 1.1. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | Май-июнь 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по санитарной обрезке и спилу аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки | 2-3 квартал 2019г. | Подрядная организация | Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев и кустарников в пос. Шапки |
| 1.3. | Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | 2-3 квартал 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Соответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| 2. | Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки | 3 квартал 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки |
| 2.1. | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта | 3-4 квартал 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок в пос. Шапки | Сентябрь 2019г. | Подрядная организация | Обустройство контейнерных площадок в пос. Шапки |
| 2.3. | Приемка выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Октябрь 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Соответствие выполненных работ заявленным требованиям |
| Контроль реализации муниципальной программы: «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области – п. Шапки»» на 2019 год |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | Июнь - Сентябрь 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Выполнение мероприятий в соответствии с утвержденным планом |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль-Октябрь 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения, инициативная комиссия | Выполнение муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа, следующего за отчетным кварталом | Администрация Шапкинского сельского поселения | Отчет по состоянию на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-октябрь 2019г. | Администрация Шапкинского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ